최종 개인보고서

AI 파트

성종현 / 2022129022 / AI 담당

프로젝트명: fresh-kitchen-ai-server

기간: 2026.03 ~ 2026.06 (4개월)

역할: AI 서버 개발 (모델 학습 · 데이터 파이프라인 · API 서버)

1. 주차별 작업 내용

| 주차 | 시기 | 작업 내용 |
| --- | --- | --- |
| 4주차 | 3월 말 | 공개 데이터셋 한계 확인 → DuckDuckGo 크롤링으로 자체 데이터셋 수집 시작. 32가지 한국 식재료 클래스 정의 |
| 5주차 | 3.16 | EfficientNet 백본 freeze 후 head만 학습하는 전이학습 구조로 첫 분류기 구성 시작 |
| 6주차 | 4.02 | 크롤링 이미지와 실제 스마트폰 사진 간 분포 차이 문제 인식. RandomPerspective·GaussianBlur·ColorJitter 등 증강 추가 |
| 7주차 | 4.03 | 1차 자문 피드백 — EfficientNet-E0(32 클래스 ~98%) 리뷰. 클래스 확장 대비 V2-M 변경 권고, 냉장고는 YOLOv8 계획 |
| 8주차 | 4.05 | EfficientNet-E0 → V2-M 백본 교체. 클래스 60~70개 확장을 고려한 선제 대응 |
| 8주차 | 4.16 | 영수증 OCR 2단계 구조 구현 — Document AI로 텍스트 추출 후 Gemini API로 식품 필터링 및 구매일 추출 |
| 9주차 | 4.23 | 클래스별 가중치 저장 + backbone 상위 4개 블록(features[-4:]) 해동 파인튜닝 고도화 |
| 9주차 | 4.24 | 2차 자문 피드백 — VLM 폴백 + Self-improving 4단계 구조 직접 설계 |
| 9주차 | 4.27 | 분류기 + VLM 폴백 구조 결합 — 소프트맥스 80% 미만 시 Gemini 위임 + auto_labeled/ 자동 누적 구현 |
| 10주차 | 5.02~ | Git 형상관리 시작. ver2(35 클래스) FastAPI 통합. 3종 파이프라인 백엔드와 JSON 응답 형식 통일 |
| 10주차 | 5.03 | ver2 첫 학습 완료 — val_acc 94.56% (35 클래스, 영문 라벨) |
| 11주차 | 5.13 | ver3 학습 — 60 클래스 val_acc 94.73%. YOLO 냉장고 한계 확인 → Gemini Vision 단독 전환 확정 |
| 11주차 | 5.14 | 백엔드 팀과 영수증 응답 구조 협의 → 구매일·식재료 목록만 반환하는 형식 최종 확정 |
| 13주차 | 5.27 | ver4 학습 — 70 한글 클래스, Progressive Unfreezing 도입, val_acc 95.42% |
| 13주차 | 5.28 | ver5 학습 — Early Stopping patience 5→8, Epoch 30→50 완화. val_acc 96.60% |
| 14주차 | 5.29 | 운영 안정화 — 타임아웃 제어, Bearer 인증, ngrok 외부 접속 정비 |
| 14주차 | 6.06 | 동기 엔드포인트 전환(async→def). 학습·평가 로그 버전별 폴더 재구성. 혼동행렬 P/R/F1 평가 추가 |
| 15주차 | 6.11 | LR 1e-4→5e-5 재학습 실험 — 동일 혼동 반복 확인 → 원인이 데이터임을 규명, ver5 최종 확정 |
| 15주차 | 6.14 | 영수증·냉장고 정답셋 평가 도구 구축 + 냉장고 포괄어 억제 프롬프트 개선 |
| 16주차 | 6.15 | 단일 F1 점수 대신 '예측 vs 정답' 비교표로 전환. 영수증·냉장고 오류 원인 진단 완료 |
| 16주차 | 6.18 | 최종 발표 |

2. 담당 작업 내용 설명

2-1. 음식 분류 파이프라인

모델 구조

EfficientNet V2-M을 백본으로 한 70-class 한국 식재료 분류 모델. Dropout(p=0.3)을 포함한 분류 헤드를 붙이고 AdamW 옵티마이저, ReduceLROnPlateau 스케줄러로 학습했다.

Progressive Unfreezing

단계적 해동 전략을 직접 설계해 적용했다. Epoch 5까지는 backbone 상위 4개 블록(features[-4:])과 head만 학습(LR=1e-4), Epoch 5부터 backbone 전체 해동 후 새로 풀린 하위 레이어는 별도 param_group으로 LR=1e-5를 적용해 catastrophic forgetting을 방지했다.

모델 진화

| 버전 | 클래스 | val_acc | 주요 변경 |
| --- | --- | --- | --- |
| ver2 (5/3) | 35 (영문) | 94.56% | 초기 베이스라인 |
| ver3 (5/13) | 60 (영문) | 94.73% | 클래스 확장 |
| ver4 (5/27) | 70 (한글) | 95.42% | Progressive Unfreezing 도입 |
| ver5 (5/28) | 70 (한글) | 96.60% | patience 5→8, epoch 30→50 완화 |

ver4 학습 로그(docs/logs/classifier/ver4_0527/training_log.csv)를 분석하니 backbone 전체 해동이 epoch 6에 일어났고 epoch 7에 바로 최고점(95.42%) 달성 → patience=5 소진으로 epoch 12 조기 종료. 저장된 best 모델 기준 backbone은 단 2에폭만 학습된 상태였다. 이를 근거로 patience 5→8, epoch 30→50으로 완화해 ver5 재학습 → val_acc 96.60% (+1.18%p).

Self-improving 구조

소프트맥스 최댓값 80% 미만 시 Gemini 2.5 Flash Vision으로 자동 위임. Gemini는 전체 클래스 목록을 프롬프트로 받아 목록 내 클래스면 해당 클래스명, 없으면 자유 한국어 라벨 반환. 폴백된 이미지는 dataset/auto_labeled/{label}/에 자동 저장되어 다음 학습 라운드의 데이터로 자가 누적된다. 자문의 "VLM 쓰는 건 어때?"라는 제안을 ① 분류 → ② 저신뢰 VLM 위임 → ③ 라벨 자동 누적 → ④ 다음 학습 반영의 4단계 self-improving 구조로 직접 구체화했다.

데이터 파이프라인

공개 데이터셋에 한국 식재료가 없어 5단계 자동 파이프라인을 구축했다.

- data_crawl.py — DuckDuckGo 크롤링

- data_clean.py — MD5 해시 중복 제거

- data_split.py — train/val 분리 (멱등성 보장)

- data_diet.py — 클래스별 상한(train ≤ 400, val ≤ 80)

- data_len.py — 분포 통계 출력

최종 데이터셋: train 12,714 / val 3,145장 (총 약 15,000장). 학습 시 WeightedRandomSampler로 클래스 불균형 보정, Label Smoothing(0.1) 적용.

2-2. 영수증 OCR 파이프라인

2단계 구조

- 1단계: Google Document AI로 영수증 텍스트 추출 및 한글 필터링

- 2단계: 추출된 텍스트를 Gemini 2.5 Flash에 전달, response_mime_type="application/json"으로 JSON 강제 응답. purchasedAt(YYYY-MM-DD)과 식재료만 필터된 ingredients[] 반환

카테고리 정규화

Gemini가 대소문자 혼용·오타·미정의 카테고리를 반환하는 경우를 방어하기 위해 models/category.py의 normalize_category()로 일원화. 허용 집합(VALID_CATEGORIES) 외 값은 모두 ETC로 보정.

평가 결과

- 구매일 추출: 4/4 (100%) — 날짜 없는 영수증도 null 정확 반환

- 품목: 대부분 정상 추출. 주요 오류 패턴은 상품명 그대로 출력(마늘빅프랑크, 초마짬뽕 등) — 의미적으론 정확하나 표기 정규화 후처리 필요

2-3. 냉장고 감지 파이프라인

구조

Gemini 2.5 Flash Vision에 냉장고 사진 1장을 전달해 식재료 목록 JSON을 반환받는 단일 호출 구조. YOLO 기반 구조 검토 후 ① COCO 한국 식재료 미포함 ② 다중 호출 지연 ③ YOLO-World 한국어 불안정 세 가지 이유로 Gemini Vision 단독으로 전환했다.

프롬프트 개선

초기에 "즉석식품", "음식" 같은 포괄어가 출력되는 문제를 발견. 블랙리스트 방식에서 원칙 기반("구체 품목명이 아닌 카테고리성 단어는 절대 쓰지 마, 확신할 수 없으면 빼라") 방식으로 전환해 오검출을 줄였다.

평가 결과

- 잘 보이는 병류·과일류: 안정적 인식

- 누락 패턴: 서랍·계란 가드·불투명 용기 안 식재료(물리적으로 안 보이는 문제)

- 오검출 패턴: 빽빽한 사진에서 없는 항목 출력(감자튀김, 컵라면 등)

2-4. FastAPI 서버 통합

3종 파이프라인을 단일 FastAPI 서버에 통합했다. 주요 설계 결정:

- 동기 엔드포인트: async def → def 전환으로 torch 추론·Gemini 호출 같은 블로킹 작업이 이벤트 루프를 점유하는 문제 해결. FastAPI가 외부 스레드풀에서 처리해 요청 병렬 처리 가능

- MPS 멀티스레드 방지: 음식 분류 추론에 threading.Lock 적용. OCR·냉장고는 네트워크 I/O라 잠금 없이 병렬 유지

- 보안: Bearer 토큰 + hmac.compare_digest() 타이밍 공격 방어, 실제 파일 magic bytes 이중 검증으로 Content-Type 헤더 위조 방어

- 타임아웃: SDK 네이티브 HttpOptions(timeout=...)로 Gemini 무한 대기 방지

- 하드웨어 자동 감지: MPS → CUDA → CPU 순 자동 선택. AMP는 CUDA에서만 활성화

3. 주요 이슈 및 해결 내용

이슈 1 — 크롤링 데이터와 실사 사진의 분포 차이

문제: 학습 데이터는 정면·고화질 크롤링 이미지인데, 실제 앱 사용자는 기울어지거나 흐릿한 스마트폰 사진을 올린다.

해결: RandomPerspective(비스듬한 각도), GaussianBlur(초점 흐림), ColorJitter(조명 변화) 등 실제 촬영 환경을 시뮬레이션하는 증강을 추가해 별도 실사 데이터 없이 분포 차이를 줄였다.

이슈 2 — 신뢰도 임계값 trade-off

문제: 클래스가 70개로 늘어나면서 소프트맥스 최댓값이 자연적으로 낮아져 임계값 80% 기준에서 폴백이 잦아졌다. 임계값을 75%로 낮추니 신뢰도 77%짜리 오분류가 그대로 통과됐다.

해결: 임계값 80%로 복원. 임계값 조정이 아닌 모델 자체 개선(ver5)으로 방향을 전환해 폴백 빈도를 낮췄다.

이슈 3 — 정확한 평가 척도 부재 → 클래스별 지표 분석 및 개선 실험

문제: 초기에는 val_acc 단일 수치만으로 모델을 평가했다. 96.60%라는 수치만으로는 어떤 클래스에서 오류가 집중되는지, 오류의 방향이 무엇인지 파악할 수 없었다. 성능 개선을 시도하려 해도 무엇을 개선해야 하는지 특정이 불가능한 상태였다.

해결: eval_val_V2_M.py를 구현해 클래스별 Precision·Recall·F1과 혼동행렬을 산출하는 평가 체계를 추가했다. 분석 결과 Macro P 96.8% / R 96.6% / F1 96.6%이었으며, 오류가 시각적으로 유사한 특정 쌍에 집중됨을 확인했다. 치즈는 Recall 74.4%로 최하위였고 오류의 40%가 버터로 분류됐으며, 돼지고기 오류 대부분은 소고기·닭고기에 몰렸고, 햄은 Precision 85.5%로 다른 클래스 오답이 햄으로 몰리는 FP 자석 현상이 있었다. 이를 기반으로 LR을 1e-4→5e-5로 낮춰 재학습을 시도했으나, 같은 클래스 쌍에서 동일한 혼동이 반복됐다. 하이퍼파라미터 조정으로는 해결되지 않으며 학습 이미지 자체의 시각적 유사성이 원인임을 규명했다.

결론: 단일 정확도 지표로는 문제를 특정할 수 없었고, 클래스별 P/R/F1 평가 체계를 갖추고 나서야 오류 원인을 데이터 수준까지 파악할 수 있었다. 개선 방향은 추가 튜닝이 아닌 혼동 쌍 타깃 데이터 보강으로 결론지었다.

이슈 4 — YOLO 냉장고 감지 한계

문제: YOLOv8n(COCO 80 클래스)에 한국 식재료 대부분이 미포함. YOLO + EfficientNet 연계안은 냉장고 내 다수 아이템에서 Gemini 다중 호출이 발생해 응답 지연이 심각했다. YOLO-World는 한국어 식재료 인식률이 불안정했다.

해결: Gemini 2.5 Flash Vision 단독 사용으로 전환 고려. 사진 1장 → 1회 호출 → JSON 반환 구조로 단순화. 한국 식재료 인식률 가장 높고 학습 데이터 0장으로 운영 시작 가능.

이슈 5 — Gemini 응답 포맷 변경

문제: Gemini 2.5가 단일 객체를 [{...}] 배열로 감싸 반환하면서 운영 중 'list' object has no attribute 'get' 에러 발생.

해결: isinstance(result, list) 가드로 배열이면 첫 번째 요소 추출, dict가 아니면 에러 반환하는 방어 로직 추가.

이슈 6 — 냉장고 포괄어 오검출

문제: "즉석식품", "음료수", "채소" 같은 카테고리성 단어가 식재료로 출력됐다. 블랙리스트 방식은 목록에 없는 새 포괄어를 막지 못했다.

해결: 원칙 기반 프롬프트로 전환. "구체 품목명이 아닌 모든 카테고리성 단어는 절대 쓰지 말 것, 확신할 수 없으면 그 항목을 빼라"는 원칙으로 교체 후 포괄어 오검출이 눈에 띄게 감소했다.

4. 프로젝트 완성도

정량 평가

| 파이프라인 | 평가 지표 | 결과 |
| --- | --- | --- |
| 음식 분류 | Macro Precision | 96.8% |
| 음식 분류 | Macro Recall | 96.6% |
| 음식 분류 | Macro F1 | 96.6% |
| 음식 분류 | Recall 100% 클래스 수 | 70개 중 24개 |
| 영수증 OCR | 구매일 정확도 | 4/4 (100%) |
| 영수증 OCR | 품목 인식 | 대부분 정상 (표기 차이 존재) |
| 냉장고 감지 | 가시 식재료 인식 | 안정적 |
| 냉장고 감지 | 주요 오류 패턴 | 가림 누락 / 과밀 오검출 |

구현 완성도

| 항목 | 상태 |
| --- | --- |
| 3종 파이프라인 FastAPI 통합 | 완료 |
| Bearer 인증 + magic bytes 보안 | 완료 |
| 신뢰도 기반 Gemini 폴백 | 완료 |
| Self-improving 자동 데이터 누적 | 완료 |
| 카테고리 정규화 공통 모듈 | 완료 |
| 정답셋 기반 평가 도구 | 완료 |
| 동기 엔드포인트 + 스레드 락 | 완료 |
| 하드웨어 자동 감지(MPS/CUDA/CPU) | 완료 |

한계

- 분류 모델은 70개 클래스 외 식재료는 Gemini에 의존하는 구조

- 영수증·냉장고 평가 표본이 각 4~5장으로 경향 파악 수준

- 실사(스마트폰 촬영) 기반 독립 테스트셋 부재 — val_acc 96.60%는 크롤링 이미지 기준

- Self-improving으로 누적된 auto_labeled/ 데이터의 실제 재학습 반영은 향후 과제

5. 개인 기여 내용 및 배운 점

개인 기여 내용

본 프로젝트의 AI 파이프라인 전체를 단독으로 설계·구현했다. 구체적 기여는 다음과 같다.

모델 설계 및 학습

- EfficientNet V2-M 기반 70-class 한국 식재료 분류 모델 설계 및 4회 반복 학습(ver2~ver5)

- Progressive Unfreezing 파인튜닝 전략 직접 설계·적용

- 15,000장 규모 자체 데이터셋 크롤링·선별·분할 자동화 파이프라인 구축

아키텍처 설계

- 신뢰도 기반 Gemini 폴백 + Self-improving 4단계 구조 직접 설계

- 3종 파이프라인(분류·OCR·냉장고)을 단일 FastAPI 서버에 통합

- 동기 엔드포인트·스레드 락·SDK 네이티브 타임아웃 등 운영 안정성 설계

평가 체계 구축

- 분류 혼동행렬 기반 클래스별 P/R/F1 분석 도구 구축

- 영수증·냉장고 정답셋 평가 도구(eval_common.py·eval_receipt.py·eval_fridge.py) 직접 설계·구현

- 단일 F1 점수 대신 '예측 vs 정답' 비교표 방식 채택 — 표기 차이와 실제 오인식을 분리해 정확한 원인 진단

배운 점

데이터 품질이 모델 성능을 좌우한다

LR을 1e-4→5e-5로 조정해도 동일한 클래스 쌍에서 동일한 혼동이 반복됐다. 치즈↔버터, 돼지고기↔소고기처럼 학습 이미지 자체가 시각적으로 유사한 것이 원인이었고, 이는 추가 튜닝으로는 해결되지 않는다. 모델 성능의 실질적 병목은 모델 구조나 하이퍼파라미터가 아니라 데이터 품질임을 직접 확인했다.

평가 체계 없이는 개선 방향을 잡을 수 없다

val_acc 단일 수치만 보던 단계에서는 모델이 어느 클래스에서 왜 틀리는지 알 수 없었다. 클래스별 P/R/F1과 혼동행렬을 추가하고 나서야 "치즈 오류의 40%가 버터"라는 구체적인 원인을 특정할 수 있었고, LR 조정 실험으로 하이퍼파라미터가 원인이 아님을 확인하며 데이터 보강이 정공법임을 결론지을 수 있었다. 무엇을 측정하느냐가 무엇을 개선하느냐를 결정한다는 것을 배웠다. 또한 학습 로그를 버전별로 보존하는 것이 사후 원인 분석에 직접적으로 활용됐다.

모델 하나보다 파이프라인 설계가 더 중요하다

분류 정확도 96.6%보다, 그 모델을 어떻게 서버에 통합하고 신뢰도 기반 폴백을 어떻게 연결하며 운영 중 데이터를 어떻게 누적할 것인지 설계하는 과정이 더 많은 판단을 요구했다. AI 서비스에서 모델 성능은 필요조건이지 충분조건이 아니라는 것을 실감했다.

외부 LLM은 방어 코드 없이는 운영할 수 없다

Gemini는 응답 포맷을 예고 없이 바꾸고, 카테고리 값에 오타를 섞고, 포괄어를 식재료로 반환했다. JSON 강제(response_mime_type), isinstance 가드, 정규식 재검증, 카테고리 정규화 모듈, 타임아웃 설정 등 다중 안전장치를 실제 운영 중 문제를 겪으며 하나씩 추가했다. 외부 API는 신뢰하되 검증하는 방어적 설계가 필수임을 배웠다.

평가 설계도 개발의 일부다

단일 F1 점수로 영수증·냉장고를 평가하면 표기 차이(상품명 vs 일반명)가 오인식으로 잡혀 실제 문제를 가린다. '예측 vs 정답' 비교표 방식으로 바꾸고 나서야 "인식이 안 된 것"과 "표기만 다른 것"을 분리해 정확한 보완 방향을 도출할 수 있었다. 어떻게 평가할지를 잘못 설계하면 잘못된 결론에 이른다는 것을 경험했다.